项目章程

* **项目名称**

早餐外卖APP

* **项目经理**

张明

* **项目背景**

在校大学周末赖床问题严重，不能按时吃早饭严重损害身体健康，一些同学有兼职的愿望，但社会经验不足容易被骗。

* **项目目标**

开发一个早餐外卖专送APP，为不同需求的同学提供服务

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．5月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．6—7月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．8-9月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告
* **签字**