项目章程

* **项目名称**

大学生电子商务网

* **项目经理**

郝凯歌

* **项目背景**

目前在校大学生有着大量的就餐需求，从家常便饭到高级餐厅。涵盖了多个方面，而他们的主要就餐途径是餐厅和校内的小吃店。食堂的菜式固定，容易吃腻。缺乏可选择性。小吃店虽然提供了更多的选择，但是卫生无法得到保障，不适合长期食用。现今手机已广泛普及，可以通过构建服务大学生和附近商户的APP来搭建这一桥梁，实现服务学生，推广商家的有利局面

* **项目目标**

建设并运营一个连接在校学生和附近商家的APP，为大学生提供优质的订餐信息，充当对双方有利的中介。

* **项目范围**
  + 商家支持：入驻，信息实时接入网络，订单处理，查看历史数据
  + 学生订餐：周边合适店铺查询，等待时间查询，价格查询，订单处理，查看历史数据
  + 公共功能：广告
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐商户管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．5月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．9月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**